PixelFlow Studio

像素流视觉设计工作室

软件工程课程设计计划书

版本：V1.0  |  文档日期：2026年10月14日

项目定位：基于浏览器的图像内容分析与模板化视觉效果生成工具

开发原则：先闭环、后增强；本地优先；模块复用；可测试、可交付

文档说明

本文档用于指导 PixelFlow Studio 的需求分析、架构设计、模块开发、测试验收与课程答辩。文档中的技术选型以“个人有限课程周期内完成可演示、可解释、可维护的软件”为目标。具体进度可根据课程截止日期调整。

| 项目项 | 说明 |
| --- | --- |
| 项目名称 | PixelFlow Studio（像素流视觉设计工作室） |
| 软件类型 | 浏览器端图像创意编辑与视觉效果生成软件 |
| 核心用户 | 希望快速制作社交平台图片、探店照片、个人视觉拼贴的普通用户 |
| 核心价值 | 上传照片后，选择视觉模板并调整参数，自动生成可预览、可导出的创意图片 |
| 产品形态 | 响应式 Web 应用；V1 不强制建设后端服务 |
| 规划范围 | V1 核心功能 + V2 工程化加分功能；动态视频、在线素材平台等暂不纳入核心范围 |

目录

1. 项目背景与目标

2. 可行性分析与范围控制

3. 需求分析

4. 总体技术方案

5. 系统架构与模块设计

6. 核心数据结构与状态管理

7. 关键流程与算法设计

8. 项目目录与代码规范

9. 迭代计划与任务拆分

10. 测试计划与验收标准

11. 风险分析与应对

12. 交付物、答辩与演示方案

附录 A：推荐技术依赖

附录 B：需求优先级清单

1. 项目背景与目标

1.1 项目背景

社交媒体中常见的视觉创作方式包括波点拼接、数字监控风格、电视雪花/故障风格以及素材拼贴。传统图片编辑需要用户手动抠图、摆放元素、配色和调整布局，操作成本较高。本项目希望把这些重复操作封装为可复用的模板与渲染流程，让用户用较少步骤得到具有设计感的图片。

项目参考了 shaders.paper.design 的交互式视觉效果思路：把视觉效果参数化，提供可实时调整的控件与预览。该项目的公开仓库介绍了可配置的 Canvas shader、可静态或动态运行的视觉效果；本项目借鉴其“效果参数化、预览驱动”的设计理念，但不依赖其作为核心功能实现。参考链接：https://shaders.paper.design/ ，https://github.com/paper-design/shaders 。

1.2 项目目标

完成四类可独立使用、共享底层能力的模板：波点拼接、Digital 1、Digital 2、Collage 自动拼贴。

建立统一图像分析结果 AnalysisResult，供不同模板共享主色、主体、人脸框、尺寸等数据，避免重复分析。

提供参数调整、模板预览、静态图片导出等完整用户闭环。

在基础功能稳定后，完成撤销/重做、历史记录、素材管理、项目保存、批量处理等工程化功能。

采用清晰分层、类型约束、模块化和自动化测试，能够在课程答辩中说明设计依据。

1.3 项目成功标准

| 维度 | 成功标准 |
| --- | --- |
| 功能 | 四个模板均可完成“导入图片—调整参数—预览—导出”闭环 |
| 稳定性 | 不支持或损坏的图片会显示可理解的错误提示，不导致页面崩溃 |
| 性能 | 普通尺寸照片的参数变化能在可接受时间内更新预览；耗时分析提供加载状态 |
| 工程性 | 分析、模板、渲染、历史记录、持久化模块职责明确 |
| 可交付性 | 提供 README、运行说明、测试记录、演示素材和课程设计文档 |
| 隐私 | 默认在浏览器本地处理图片，不上传用户照片到自建服务器 |

2. 可行性分析与范围控制

2.1 技术可行性

项目核心图像操作可由浏览器 Canvas 2D 完成；图片尺寸、像素读取、裁剪、绘制、遮罩和 PNG 导出均有成熟 API。主色提取可以使用颜色量化或简化 K-means；人脸检测可接入浏览器端视觉模型，并设计降级方案；主体分割若模型体积或运行时间超出课程范围，则不作为 V1 阻塞项。

2.2 时间可行性

建议按 4 周规划，先完成最小可用闭环，再增加工程化功能。若时间缩短至 2 周，优先完成波点拼接、Digital 1、主色提取、静态导出和基本测试；Digital 2 与 Collage 可以先做简化版。

2.3 范围原则

| 范围层级 | 功能 | 决策依据 |
| --- | --- | --- |
| P0 必须完成 | 图片导入/校验、主色提取、波点模板、左右拼接、Digital 1 基础框选与数据 UI、Digital 2 静态故障效果、Collage 3 种布局、PNG 导出 | 构成可演示的核心产品 |
| P1 工程加分 | 实时参数、模板缩略预览、Undo/Redo、历史记录、素材分类/导入、项目保存、批量处理 | 体现软件工程与状态管理能力 |
| P2 暂缓 | 动态雪花视频导出、在线素材网站、复杂自动抠图与碰撞检测、自动视觉重心布局、账号体系/云端同步 | 开发成本高或依赖外部服务，可能影响按期交付 |

2.4 明确不做的事

V1 不建设复杂后端、用户登录和云端数据库；本地优先能降低部署和隐私风险。

不把四个模板写成四套完全独立的图片处理系统；共用分析结果、渲染接口和参数模型。

不承诺人脸/主体检测在所有图片上准确；检测结果应允许用户手动修正或关闭。

不把外部在线素材站作为运行时依赖；内置素材优先，外部素材导入作为可选能力。

不将生成动态视频列为核心验收项；先确保静态导出质量与性能。

3. 需求分析

3.1 典型用户与场景

| 用户场景 | 用户目标 | 系统支持 |
| --- | --- | --- |
| 社交平台发图 | 把日常照片变成有设计感的作品 | 选择模板、调色、添加波点/装饰、导出 |
| 探店照片整理 | 让多张照片风格统一 | Collage 布局、素材复用、批量处理 |
| 数字故障风格创作 | 制作类似监控 UI、Glitch 的视觉效果 | 主体框选、坐标/置信度标签、噪声与边缘扰动 |
| 快速试效果 | 比较不同参数与模板 | 模板预览、实时参数、撤销/重做 |

3.2 功能需求

| 编号 | 需求 | 描述 | 优先级 |
| --- | --- | --- | --- |
| FR-01 | 图片导入 | 支持 JPG、PNG、WebP；校验格式与尺寸；显示原图预览 | P0 |
| FR-02 | 统一分析 | 分析图片尺寸、主色；可选检测人脸/主体；输出结构化结果 | P0 |
| FR-03 | 波点拼接 | 原图与纯色区域左右拼接；支持点形状、数量、尺寸、颜色、随机/规则分布 | P0 |
| FR-04 | 主色提取 | 提取主色并生成互补/邻近/明暗配色建议，允许手动覆盖 | P0 |
| FR-05 | Digital 1 | 人脸/人物框选、坐标与置信度展示、数字化 HUD 元素 | P0 |
| FR-06 | Digital 2 | 静态 Glitch/Noise、局部错位、模糊边缘或色彩偏移 | P0 |
| FR-07 | Collage | 内置素材库、3–5 种布局、随机位置、尽量避开人脸区域 | P0 |
| FR-08 | 静态导出 | 将最终画布导出为 PNG；可选输出尺寸 | P0 |
| FR-09 | 实时调参 | 调整参数后刷新预览，并提供重置默认值 | P1 |
| FR-10 | Undo/Redo | 记录可逆编辑操作；撤销/重做后画面与参数一致 | P1 |
| FR-11 | 历史记录 | 保存近期项目/操作快照，支持恢复 | P1 |
| FR-12 | 项目保存 | 保存模板、参数、素材引用与画布尺寸；可重新打开 | P1 |
| FR-13 | 素材管理 | 素材分类、搜索、用户导入、删除和预览 | P1 |
| FR-14 | 批量处理 | 对多张图片应用同一模板与参数；逐项展示进度与失败原因 | P1 |

3.3 非功能需求

| 编号 | 类别 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| NFR-01 | 易用性 | 核心路径尽量控制在导入、选模板、调参、导出四个主要步骤内 |
| NFR-02 | 性能 | 交互预览与高分辨率导出分离；昂贵分析按需执行并缓存结果 |
| NFR-03 | 可靠性 | 异步分析应支持取消/过期结果丢弃；错误需可恢复 |
| NFR-04 | 兼容性 | 优先支持近期版本 Chrome、Edge；其他浏览器进行基本验证 |
| NFR-05 | 隐私 | 图片默认留在本地；导入/导出行为有清晰提示 |
| NFR-06 | 可维护性 | 模板通过统一接口注册；新增模板不应改写核心分析流程 |
| NFR-07 | 可测试性 | 颜色算法、布局算法、参数校验、状态历史等逻辑应可单元测试 |
| NFR-08 | 可访问性 | 主要按钮有文本或 aria-label；参数控件显示名称与当前值 |

3.4 关键业务规则

原图不得被破坏性修改；编辑操作通过参数和渲染结果表达，始终保留原始图像数据。

随机布局必须使用可保存的随机种子 seed，确保项目重新打开后可复现。

检测结果需包含坐标系说明；统一使用原图像素坐标，渲染时按画布比例转换。

导出图像尺寸与预览尺寸分离，避免预览缩放影响导出清晰度。

任何外部模型加载失败时，模板仍可使用；可降级为手动框选或关闭检测。

4. 总体技术方案

4.1 推荐技术栈

| 层次 | 推荐方案 | 用途/原因 |
| --- | --- | --- |
| 前端框架 | React + TypeScript + Vite | 生态成熟、组件化清晰、类型检查有助于控制复杂状态 |
| UI 组件 | 原生 CSS Modules 或 Tailwind CSS（二选一） | 快速搭建侧栏、参数面板、素材面板；避免同时引入多套样式体系 |
| 画布渲染 | Canvas 2D API | 满足拼接、遮罩、绘制波点、Glitch、拼贴、导出等核心功能 |
| 复杂视觉效果 | 可选 WebGL/Shader；V1 不强制 | 仅在 Canvas 性能或效果确有不足时引入 |
| 图像检测 | MediaPipe Tasks Vision Face Detector（可选） | 浏览器端人脸检测；模型加载需异步并设计失败降级 |
| 主体分割 | V2 评估浏览器端分割模型；不作为 P0 | 模型体积和设备性能存在不确定性 |
| 颜色分析 | 自实现颜色量化/简化 K-means | 可解释、易测试、无需外部 API |
| 状态管理 | React state + Zustand（建议） | 管理编辑状态、项目状态和面板状态；避免把所有内容塞进一个组件 |
| 本地持久化 | IndexedDB（推荐 Dexie.js 封装） | 存储项目 JSON、用户素材 Blob、历史快照；比 localStorage 适合大文件 |
| 参数校验 | Zod | 校验导入项目文件、模板参数与持久化数据 |
| 测试 | Vitest + React Testing Library + Playwright | 分别覆盖纯逻辑、组件交互和端到端主流程 |
| 代码质量 | ESLint + Prettier + TypeScript strict | 统一规范，尽早发现问题 |
| 版本管理 | Git + GitHub | 分支、Issue、里程碑、提交记录与 README |
| 部署 | 静态站点部署（GitHub Pages/Netlify/Vercel 任选） | 前端项目无需自建服务器即可演示 |

4.2 为什么 V1 不需要后端

本项目的主要输入是用户本地照片，核心处理可在浏览器完成，且不需要跨设备协作、账户权限或云端计算。因此 V1 使用纯前端方案可以降低开发、部署和隐私成本。IndexedDB 负责保存本地项目和素材；项目导出/导入可采用 JSON 配置文件加图片资源包的方式。若未来确需云端同步，再单独设计后端 API 与认证模块，不应提前引入无必要的复杂度。

4.3 架构原则

分层：UI 层只负责交互；应用层组织用例；领域层定义模板、参数和分析结果；基础设施层处理 Canvas、模型、文件与 IndexedDB。

依赖倒置：模板依赖统一的 RenderContext 和 AnalysisResult，不直接调用 UI 组件。

单一职责：颜色分析、人脸检测、模板渲染、项目保存分别由独立模块承担。

可替换性：检测模型、持久化实现和模板实现可替换，避免与具体供应商绑定。

渐进式增强：基础模板在没有检测模型或 WebGL 时仍然可用。

5. 系统架构与模块设计

5.1 总体架构

| 层级 | 模块 | 职责 |
| --- | --- | --- |
| 表现层 UI | Workspace、CanvasStage、Toolbar、TemplatePanel、InspectorPanel、AssetPanel | 显示画布、参数控件、模板入口、素材和导出状态 |
| 应用层 | ImportImageUseCase、AnalyzeImageUseCase、ApplyTemplateUseCase、ExportImageUseCase、SaveProjectUseCase | 串联业务步骤、处理异步任务、错误和进度 |
| 领域层 | TemplateRegistry、TemplateConfig、AnalysisResult、ProjectDocument、HistoryManager | 定义稳定的数据模型、模板契约、历史记录与业务规则 |
| 图像处理层 | ImageLoader、ColorAnalyzer、FaceDetector、SubjectDetector、MaskBuilder | 图像解码、颜色提取、检测、遮罩生成 |
| 渲染层 | CanvasRenderer、LayerRenderer、TemplateRenderer | 按图层顺序绘制预览与最终导出 |
| 基础设施层 | IndexedDBRepository、FileAdapter、ModelLoader、Logger | 本地存储、文件读写、模型加载和错误记录 |

5.2 模块划分与接口

| 模块 | 输入 | 输出/接口 | 设计要点 |
| --- | --- | --- | --- |
| ImageImport | File / Blob | LoadedImage { bitmap, width, height, mimeType } | 校验格式、文件大小、图片尺寸；避免 UI 直接处理解码细节 |
| ImageAnalysis | LoadedImage + AnalysisOptions | AnalysisResult | 统一分析入口；各分析器可按需执行并缓存 |
| ColorAnalyzer | 像素采样数据 | dominantColors: ColorSwatch[] | 缩小采样图；使用颜色量化或 K-means；限制迭代次数 |
| FaceDetector | 图片或 ImageBitmap | FaceBox[] | 坐标统一为原图像素；支持置信度阈值与手动关闭 |
| TemplateRegistry | TemplateDefinition | getTemplate(id) / listTemplates() | 模板通过注册表管理，新增模板不改主流程 |
| TemplateRenderer | RenderContext + TemplateConfig | 绘制到 CanvasRenderingContext2D | 渲染器无 UI 依赖；预览与导出共享同一绘制逻辑 |
| HistoryManager | EditorState command/snapshot | undo / redo / canUndo / canRedo | 采用命令模式或不可变快照；限制历史容量 |
| ProjectRepository | ProjectDocument + Blob assets | save / load / list / delete | IndexedDB 持久化；版本化数据结构 |
| ExportService | 渲染配置 + 输出尺寸 | PNG Blob / 下载 | 导出前使用目标尺寸重新渲染，不直接放大低分辨率预览图 |
| BatchProcessor | 文件列表 + TemplateConfig | 逐项结果与错误 | 限制并发数，显示进度，可跳过失败项 |

5.3 四种模板的功能设计

模板 A：波点拼接（Dot Split）

布局：画面左右分栏；左侧显示原图或处理后的原图，右侧显示纯色/提取主色背景。

波点：支持圆点、星形、水滴形；数量、大小、大小差异、颜色、透明度、旋转角度、分布模式可调。

Mask：波点区域作为遮罩窗口，可选择显示原图像素、主色块或背景色；需要在参数中明确“显示/挖空”语义。

随机可复现：配置 seed；用户点击“重新随机”时更新 seed，保存项目时保存 seed。

MVP：Canvas 绘制路径与 clip/mask；复杂形状先用简单矢量路径，不追求高级物理效果。

模板 B：Digital 1（数字监控 UI）

核心效果：人脸/人物检测框、坐标/置信度、简化数字信息面板、角标和扫描线。

检测框数据：bbox 使用 {x, y, width, height}，坐标基于原图像素；渲染时转换为画布坐标。

信息标签：如 person 92%、ID、坐标、检测数量等；必须标明这些是视觉装饰数据，不应误导用户认为是身份识别结果。

检测失败时：允许用户手动添加/拖动/删除矩形框；无检测模型时仍可使用模板。

模板 C：Digital 2（Glitch / Noise）

静态效果优先：局部水平错位、RGB 色彩偏移、颗粒噪声、扫描线、块状故障、边缘轻微模糊。

参数包括强度、噪声密度、块数量、偏移距离、色差、局部/全图模式。

实现优先使用 Canvas 像素处理与分块绘制；对高分辨率图片采用缩小预览、导出时重新计算的策略。

动态闪烁视频属于暂缓项；若时间允许，可做短时预览动画，但不纳入静态导出的验收。

模板 D：Collage 自动拼贴

内置素材库按贴纸、文字、图形、纹理等分类；素材以本地静态资源管理。

提供 3–5 种预设布局，例如自由散布、边缘环绕、网格错位、角落聚集、对角线分布。

每个素材记录 id、分类、宽高比、默认缩放范围、可旋转性与透明背景信息。

V1 的“避开人脸”采用简单规则：对候选位置计算与人脸框的重叠率，超过阈值则重新采样有限次数；失败后回退到可接受位置。

暂不实现完整视觉重心识别、碰撞检测与自动设计师级布局；先保证可控、可复现、可编辑。

6. 核心数据结构与状态管理

6.1 关键领域模型

| 类型 | 建议字段 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| LoadedImage | id, name, bitmapRef, width, height, mimeType, fileSize | 解码后的源图信息；原图保持只读 |
| AnalysisResult | imageId, imageWidth, imageHeight, dominantColors[], faceBoxes[], personBoxes[], objects[], segmentationMaskRef?, analyzedAt, version | 所有模板共享的分析结果；可按能力部分为空 |
| FaceBox | id, x, y, width, height, confidence, source | 原图像素坐标；source 可为 model/manual |
| ColorSwatch | hex, r, g, b, proportion | 主色与占比；颜色比例用于排序与自动配色 |
| TemplateConfig | templateId, version, params, seed | 模板标识、参数版本、随机种子 |
| Layer | id, type, visible, opacity, transform, payload | 图层；V1 可只做内部图层，不必提供复杂图层面板 |
| ProjectDocument | id, name, createdAt, updatedAt, sourceImageRef, canvas, templateConfig, analysisRef, layers, schemaVersion | 可持久化的项目描述 |
| EditorState | activeProjectId, activeTemplateId, params, selectedTool, isDirty, exportStatus | 编辑器运行状态；避免把大 Blob 直接放入普通 UI 状态 |
| HistoryEntry | id, label, beforeState, afterState, timestamp | Undo/Redo 使用的历史记录 |

6.2 AnalysisResult 设计原则

AnalysisResult 是整个项目的关键抽象。四个模板不应各自重新读取图片、重复提取颜色或重复执行人脸检测，而是消费统一分析结果。字段允许部分缺失，并用 capability/status 描述当前能力是否可用。示例：

type AnalysisResult = {
  imageId: string;
  imageWidth: number;
  imageHeight: number;
  dominantColors: ColorSwatch[];
  faceBoxes: FaceBox[];
  personBoxes: BoundingBox[];
  objects: DetectedObject[];
  capabilities: {
    color: "ready" | "failed";
    face: "ready" | "unavailable" | "failed";
    segmentation: "ready" | "unavailable" | "failed";
  };
  analyzedAt: number;
  version: 1;
};

6.3 状态管理策略

短期 UI 状态（面板展开、当前选中项、弹窗）放在组件或轻量 store 中。

项目状态（模板参数、布局、图层、seed）必须可序列化，便于撤销、保存和恢复。

图像位图、Blob、模型实例等大型或非序列化对象放在资源仓库/缓存中，用 ID 引用。

参数变化使用防抖或 requestAnimationFrame 合并渲染，避免每次拖动都执行昂贵的完整分析。

Undo/Redo 只记录用户可感知的编辑操作；连续拖动滑块可合并为一个历史事务。

6.4 撤销/重做设计

建议采用不可变状态快照 + 命令标签的简化方案。每次有效编辑形成 {label, before, after}；撤销时恢复 before，重做时恢复 after。历史栈设置上限（例如 30–50 条），避免内存持续增长。对大图像像素结果不保存完整副本，而是保存参数状态并重新渲染。

7. 关键流程与算法设计

7.1 主流程

| 步骤 | 系统行为 | 异常/降级 |
| --- | --- | --- |
| 1. 导入 | 检查格式、尺寸与文件大小；解码为 ImageBitmap | 格式不支持或解码失败时提示用户 |
| 2. 预处理 | 生成预览缩略图；保留原图引用；记录尺寸 | 大图采用缩放预览，不修改源图 |
| 3. 分析 | 并行执行主色提取与可选人脸/主体检测 | 某一分析器失败不阻断其他分析结果 |
| 4. 选模板 | 加载模板默认参数与推荐配色 | 未完成分析时可使用默认颜色/无检测框模式 |
| 5. 编辑 | 参数变化后调用统一渲染接口刷新画布 | 取消过期任务；防止旧结果覆盖新结果 |
| 6. 历史/保存 | 记录编辑状态；保存项目 JSON 与资源引用 | 保存失败显示原因，保留当前编辑状态 |
| 7. 导出 | 按目标尺寸重新渲染，生成 PNG Blob 并下载 | 跨域素材或内存问题需提示并允许降级 |

7.2 主色提取算法

把原图缩放到较小采样尺寸（例如最长边 160–256 像素），降低像素数量。

跳过透明度很低的像素，并将 RGB 转为量化颜色桶或采样点集合。

采用颜色量化或简化 K-means 聚类，得到 K 个颜色中心；K 建议为 4–8。

统计各颜色簇占比，合并视觉上非常接近的颜色，并转换为 HEX。

根据用户选择的配色策略生成背景色、波点色和强调色；始终允许手动覆盖。

验收不以“与设计师判断完全一致”为目标，而以稳定、可解释、速度合理为目标。测试应覆盖单色图、渐变图、透明 PNG、极小图和高噪声照片。

7.3 波点分布与 Mask

定义 DotItem：{x, y, radius, shape, rotation, color, opacity}。分布策略提供 random、grid、cluster 三种模式；random 使用可复现 seed。为实现“挖空/替换”，先绘制底图，再在指定区域使用 clip/mask 或合成模式绘制被选区域。建议先实现圆形和规则网格，再扩展水滴与星形。

7.4 人脸框与坐标换算

检测模型输出需统一映射到原图坐标。若预览画布使用缩放比例 s 与偏移 (ox, oy)，原图点 (x, y) 在预览中的位置为 (x*s+ox, y*s+oy)。反向映射用于手动拖拽框编辑。要处理 contain/cover 两种缩放策略的差异，避免框与人脸错位。

7.5 拼贴避让规则

V1 使用轻量启发式而不是复杂优化算法：从预设区域采样候选点；计算候选素材矩形与人脸框的交并比/重叠面积；如果重叠高于阈值则重采样；最多尝试 N 次，仍失败则放宽阈值或使用预设位置。记录随机种子，保证布局可复现。

7.6 导出与大图策略

预览画布可以缩放到视口大小，但导出必须使用目标宽高创建独立 Canvas 并重新绘制。

导出前校验最大像素面积；对于极大图片提示用户选择较低输出尺寸。

尽量使用 toBlob() 而非 toDataURL()，减少 Base64 字符串带来的额外内存。

导出文件名建议包含项目名、模板名与时间戳；用户可自定义。

8. 项目目录与代码规范

8.1 建议目录结构

pixelflow-studio/
├─ public/
│  ├─ assets/                 # 内置素材、图标、演示图片
│  └─ models/                 # 可选的本地模型文件
├─ src/
│  ├─ app/                    # 路由、应用入口、全局 Provider
│  ├─ components/             # 通用 UI 组件
│  ├─ features/
│  │  ├─ editor/              # 工作区、工具栏、参数面板
│  │  ├─ templates/           # 四种模板及 TemplateRegistry
│  │  ├─ assets/              # 素材库与素材导入
│  │  ├─ projects/            # 项目列表、保存、打开
│  │  └─ batch/               # 批处理
│  ├─ domain/
│  │  ├─ models/              # AnalysisResult、ProjectDocument 等类型
│  │  ├─ templates/           # 模板契约与参数 Schema
│  │  └─ history/             # Undo/Redo
│  ├─ image/
│  │  ├─ import/              # 解码与校验
│  │  ├─ analysis/            # 主色、人脸、主体分析
│  │  ├─ masks/               # Mask 构建
│  │  └─ utils/               # 坐标、颜色、图像工具
│  ├─ rendering/
│  │  ├─ CanvasRenderer.ts
│  │  └─ layers/
│  ├─ infrastructure/
│  │  ├─ storage/             # IndexedDB Repository
│  │  ├─ files/               # 导入导出适配器
│  │  └─ models/              # 模型加载器
│  ├─ store/                  # 全局状态
│  ├─ styles/
│  └─ main.tsx
├─ tests/
│  ├─ unit/
│  ├─ component/
│  └─ e2e/
├─ docs/                      # 架构图、测试记录、决策记录
├─ .github/workflows/         # CI
├─ README.md
├─ package.json
└─ vite.config.ts

8.2 命名与编码约定

组件使用 PascalCase；变量/函数使用 camelCase；常量使用 UPPER_SNAKE_CASE（仅适合真正常量）。

每个模板至少包含 config.ts、schema.ts、renderer.ts、defaults.ts、index.ts。

Canvas 绘制函数应接收明确的 context/config/analysis，不从全局 store 隐式读取参数。

外部模型、IndexedDB 与 Canvas API 都通过适配层封装，便于 mock 和测试。

禁止把整套业务逻辑写在单个页面组件；单文件过长时按职责拆分。

提交信息建议采用 feat/fix/refactor/test/docs/chore 前缀，例如 feat(dot-template): add seeded random layout。

8.3 Git 分支与协作

| 分支/流程 | 规则 |
| --- | --- |
| main | 始终保持可运行；仅合并已验证功能 |
| feature/* | 一个功能一个分支；小步提交 |
| Pull Request | 至少检查运行结果、测试、类型检查与变更说明 |
| Issue | 需求、Bug、技术任务分开记录；标注 P0/P1/P2 |
| 里程碑 | M1 工程骨架；M2 核心模板；M3 工程化功能；M4 验收交付 |

9. 迭代计划与任务拆分

9.1 四周计划

| 阶段 | 时间 | 主要任务 | 阶段验收 |
| --- | --- | --- | --- |
| Sprint 0：准备 | 第 1–2 天 | 需求冻结、画布交互原型、仓库与目录、技术验证、测试样例准备 | 项目能启动；架构与需求清单确定 |
| Sprint 1：基础骨架 | 第 3–6 天 | 导入/校验、画布、参数面板、统一渲染接口、主色提取、PNG 导出 | 最简单模板可导入、预览、导出 |
| Sprint 2：模板核心 | 第 7–13 天 | 波点拼接、Digital 1、Digital 2、Collage 简化布局 | 四模板均能独立运行 |
| Sprint 3：工程加分 | 第 14–20 天 | 实时参数、Undo/Redo、历史记录、素材分类/导入、项目保存 | 编辑状态可恢复，素材与项目可持久化 |
| Sprint 4：质量与交付 | 第 21–28 天 | 批量处理、性能优化、测试、修复、README、演示视频/答辩材料 | 按验收清单演示成功，文档齐全 |

9.2 建议开发顺序

先建立可运行骨架：React 页面、CanvasStage、参数面板、导入与导出。

先实现统一 RenderContext 和 TemplateDefinition，再写第一个波点模板；不要先复制四套代码。

优先完成最容易展示且能验证架构的波点拼接模板。

实现 AnalysisResult 与主色提取；接入人脸检测前先完成手动框选兜底。

依次实现 Digital 1、Digital 2、Collage；每个模板都要复用统一渲染与参数管理。

核心功能冻结后，再加入 Undo/Redo、项目保存、历史记录和批处理。

最后集中处理大图性能、异常状态、浏览器兼容与答辩材料。

9.3 三人小组分工建议（如适用）

| 角色 | 主责 | 交付物 | 协作接口 |
| --- | --- | --- | --- |
| 成员 A：前端与编辑器 | 工作区布局、画布交互、参数面板、模板切换、状态集成 | Editor UI、CanvasStage、状态管理 | 约定 EditorState、TemplateConfig |
| 成员 B：图像处理与模板 | 图片导入、主色提取、波点、Glitch、数字 UI 渲染 | image/、rendering/、模板 A/B/C | 约定 RenderContext、AnalysisResult |
| 成员 C：拼贴、存储与质量 | Collage、素材库、IndexedDB、项目保存、测试与文档 | 模板 D、Repository、测试报告、README | 约定 ProjectDocument、Asset 元数据 |
| 共同任务 | 需求评审、代码 Review、集成测试、答辩演练 | 每周可运行版本 | 每 1–2 天集成一次，避免最后集中合并 |

如果是单人完成，则按照 Sprint 顺序执行，不建议并行开发多个模板。每完成一个模板都应提交 Git 并记录演示截图。

10. 测试计划与验收标准

10.1 测试层级

| 测试层级 | 工具/方式 | 重点内容 |
| --- | --- | --- |
| 单元测试 | Vitest | 颜色量化、颜色格式转换、随机分布 seed、坐标映射、参数边界、重叠率计算、Undo/Redo |
| 组件测试 | React Testing Library | 导入错误提示、模板切换、滑块更新、撤销重做按钮状态、项目列表交互 |
| 集成测试 | Vitest + Canvas mock/浏览器环境 | 分析结果进入模板、模板参数触发重绘、项目保存后加载 |
| 端到端测试 | Playwright | 导入示例图—选择模板—调整参数—导出 PNG；保存并重新打开项目 |
| 人工视觉测试 | 标准样例集 | 效果是否明显、画面是否溢出、文字是否被裁切、遮罩与检测框是否对齐 |
| 性能测试 | Chrome Performance/手动计时 | 中等尺寸图片交互响应、分析耗时、导出耗时、内存与卡顿 |

10.2 功能验收清单

☐ 可以导入 JPG/PNG/WebP，并在导入失败时显示原因。

☐ 主色提取可返回至少 3 个有效颜色；结果可用于模板自动配色。

☐ 波点模板支持调整点数量、大小、颜色和分布，并能导出 PNG。

☐ 左右拼接比例与颜色可调；波点 Mask 的显示/挖空语义明确。

☐ Digital 1 可显示至少一个检测框或手动框，并展示坐标/置信度样式信息。

☐ Digital 2 至少包含两种可调静态效果，例如噪声与色彩偏移。

☐ Collage 至少提供 3 种布局，位置随机但在固定 seed 下可复现。

☐ 参数变化后预览能更新；重置参数有效。

☐ Undo/Redo 至少覆盖模板参数、元素位置和布局随机化等操作。

☐ 项目保存后刷新页面仍能重新打开；若素材缺失则有提示。

☐ 批处理逐张显示成功/失败状态，不因单张失败而整体中断。

☐ PNG 导出图像尺寸正确、文件可打开、没有明显空白或裁切异常。

☐ 核心路径有自动化测试；README 能指导他人完成安装与启动。

10.3 建议质量门槛

| 指标 | 目标值（建议） | 测量方式 |
| --- | --- | --- |
| P0 功能通过率 | 100% | 按验收清单逐项验证 |
| 关键纯逻辑单元测试 | 覆盖主要边界条件，目标覆盖率 ≥ 70% | Vitest coverage |
| 常见格式导入成功率 | 标准测试集 100% | JPG/PNG/WebP 样例 |
| 固定 seed 可复现 | 相同参数与 seed 产生相同布局 | 自动化断言 |
| 中等尺寸图预览 | 普通电脑上交互无明显卡顿；目标约 100–200 ms 内响应简单参数变化 | 浏览器性能记录，按实际设备注明 |
| 异常恢复 | 检测失败、存储失败、格式错误均有可理解提示 | 故障注入与手工测试 |

性能数值是课程项目的目标值而非对所有设备的保证。最终报告应记录测试机器、图片尺寸、浏览器版本和实际测量数据。

11. 风险分析与应对

| 风险 | 可能影响 | 等级 | 应对措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 人脸/主体检测模型加载慢或失败 | Digital 1/Collage 的自动功能受影响 | 高 | 模型按需加载；支持手动框选；模板不得依赖检测成功才能使用 |
| 高分辨率图片导致内存占用高 | 页面卡顿或导出失败 | 高 | 预览缩放、导出尺寸限制、toBlob、避免复制完整像素数组 |
| 四个模板实现方式不统一 | 重复代码、难以维护、集成困难 | 高 | 先定义模板接口、AnalysisResult 和 RenderContext；首个模板完成后再扩展 |
| 范围持续膨胀 | 核心功能无法按时完成 | 高 | P0/P1/P2 分层；每周冻结新增需求；动态视频与高级自动布局暂缓 |
| 随机效果无法复现 | 项目保存后画面变化，测试不稳定 | 中 | 保存 seed；算法使用可控随机数生成器 |
| 外部素材版权不清晰 | 演示或公开发布存在风险 | 中 | 优先使用自制/许可明确的素材；记录来源与许可证；不要直接抓取 Pinterest 图片 |
| 浏览器 Canvas 跨域污染 | 导出失败 | 中 | 内置素材与本地导入优先；外链图片需 CORS 检查；不依赖未经许可的外部图片 |
| 本地存储空间不足 | 项目保存失败 | 中 | 控制素材大小、提供删除与清理机制、保存失败提示 |
| 多人协作接口变化 | 集成冲突 | 中 | 先写类型契约；小 PR；定期合并；禁止多人同时修改核心接口 |

11.1 重要技术决策记录（ADR）

| 决策 | 选择 | 原因 | 重新评估条件 |
| --- | --- | --- | --- |
| ADR-001 | V1 采用纯前端 | 不需要账户和云计算，减少部署成本 | 出现云同步/协作需求时 |
| ADR-002 | Canvas 2D 作为主渲染器 | 满足静态创意图生成，学习成本低 | 性能测试证明无法满足复杂效果时 |
| ADR-003 | 统一 AnalysisResult | 避免四个模板重复执行图像分析 | 新增分析能力时向后兼容扩展 |
| ADR-004 | IndexedDB 保存项目 | 适合存储 Blob 与结构化项目数据 | 需要多设备同步或多人协作时 |
| ADR-005 | 静态导出优先 | 课程时间内更易保证质量与可测性 | P0/P1 全部完成后再评估动态导出 |

12. 交付物、答辩与演示方案

12.1 最终交付物

可运行源代码仓库：包含清晰目录、安装命令、启动命令和必要环境说明。

软件工程文档：需求规格说明、概要设计、详细设计、测试计划与测试报告（可将本计划书拆分/补充为正式课程模板）。

README：项目简介、功能截图、技术栈、架构图、安装方式、已知限制、后续计划。

测试材料：测试用例表、测试结果、关键性能数据、Bug 修复记录。

演示素材：一组许可明确的样例图、四个模板的前后对比图、项目保存/恢复演示。

答辩材料：问题背景、系统架构、核心算法、工程亮点、局限性与未来规划。

12.2 推荐演示流程（约 5 分钟）

展示首页和导入图片：说明默认本地处理，不需要把照片上传到服务器。

展示统一分析：主色提取结果、可选人脸框和坐标信息。

演示波点拼接：调整点数量、大小、分布与背景色，说明参数化模板机制。

切换 Digital 1 / Digital 2 / Collage，展示四种模板共用分析和渲染基础设施。

执行 Undo/Redo、保存项目、刷新后恢复，突出工程化能力。

导出 PNG 并展示最终图片，说明预览渲染与高分辨率导出分离。

最后用一页架构图解释 UI、应用层、分析层、模板渲染层和本地存储之间的关系。

12.3 答辩时值得强调的创新点

不是四个互不相干的滤镜，而是共享分析结果的模板化图像设计系统。

分析与渲染解耦：同一份 AnalysisResult 可以服务多个模板，降低重复计算与维护成本。

随机布局可复现：使用 seed 让随机创作可保存、可撤销、可测试。

交互预览与高分辨率导出分离，兼顾实时性与成图质量。

本地优先架构：减少图片隐私风险和外部 API 依赖。

通过需求优先级、迭代计划、测试层级、风险登记与 ADR 展示软件工程方法，而不仅是视觉效果。

附录 A：推荐技术依赖

| 依赖 | 建议用途 | 注意事项 |
| --- | --- | --- |
| react / react-dom | UI 框架 | 保持主版本一致 |
| typescript | 类型系统 | 开启 strict |
| vite | 开发与构建 | 设置合理的静态资源路径 |
| zustand | 编辑器状态管理 | 只存可序列化业务状态，避免塞入大图像数据 |
| zod | 项目/参数校验 | 导入旧版本项目时提供迁移逻辑 |
| dexie | IndexedDB 封装 | 给数据库 schema 做版本升级 |
| @mediapipe/tasks-vision | 可选人脸检测 | 模型文件加载、许可证与离线策略需提前验证 |
| vitest | 单元测试 | 优先测试纯函数 |
| @testing-library/react | 组件测试 | 从用户行为角度验证 |
| playwright | 端到端测试 | 固定测试素材与浏览器版本 |
| eslint / prettier | 代码规范 | 提交前运行 lint 与 format check |

版本选择建议：开始开发时安装各库的稳定版本并提交 lockfile；不要在开发中途无计划地升级主要依赖。模型和素材需检查许可证及再分发条件。

附录 B：需求优先级清单

| 优先级 | 功能范围 | 完成定义 |
| --- | --- | --- |
| P0 | 图片导入、主色提取、波点拼接、Digital 1、Digital 2、Collage、静态 PNG 导出 | 全部能跑通主流程且具备基础异常处理 |
| P1 | 实时参数、模板预览、Undo/Redo、历史记录、素材分类/导入、项目保存、批量处理 | 核心交互稳定，具备测试与使用说明 |
| P2 | 动态雪花/视频导出、在线素材 API、高级主体分割、视觉重心、复杂碰撞检测、账号/云同步 | 只有在 P0/P1 提前完成且有余量时才立项 |

参考资料

1. Paper Shaders 官方项目介绍与安装说明：https://github.com/paper-design/shaders

2. Paper Shaders 在线效果展示：https://shaders.paper.design/

参考资料用于理解可参数化视觉效果与交互式预览的设计思路。本项目的核心需求、模块划分与实现方案应以课程目标和本计划书为准。